### На капитальный ремонт жилых домов в Москве выделят около 48 млрд рублей

08.01.2016

Из сообщения на официальном портале мэра и правительства столицы стало известно, что в наступившем году объём финансирования программы капитального ремонта в Москве составит 48 млрд рублей.

Также сообщается, что 15 млрд рублей из них будет выделено из городского бюджета.

— До конца 2016 г. в домах будут капитально отремонтировано и заменено 19,1 тыс. систем и элементов, в том числе 1 тыс. 769 фасадов, 1,6 тыс. крыш, 10 тыс. систем тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, — отмечено в сообщении.

Для домов, которые должны быть отремонтированы в 2015–2016 гг., предусмотрена дополнительная мера контроля качества ремонта. С февраля они будут принимать участие в приёмке и подписании актов выполненных работ.

До 1 апреля госэкспертизу за счёт бюджета города пройдут все проекты ремонта.

Адрес страницы: http://ostankino.mos.ru/presscenter/news/detail/2421232.html

Управа Останкинского района города Москвы