### Собянин открыл новые тоннели и эстакады на Калужском шоссе

15.09.2016

После реконструкции мэром Москвы Сергеем Собяниным открыто движение участку Калужского шоссе от МКАД до места, где оно пересекается с трассой Солнцево-Видное-Бутово, которую сейчас строят.

На апрель по графику запланирована развязка на МКАДе с Профсоюзной улицей. Об этом Сергею Собянину доложил президент подрядной организации - группы компаний «Аркс» Дмитрий Симарев. Также в пусковой комплекс входит девятисотметровый тоннель и двенадцать километров дороги, пешеходный переход, две эстакады и еще два разворотных тоннеля. Обходные линии должны закончить до конца ноября.

Объезжая ТиНАО, Сергей Собянин также осмотрел новую поликлинику в микрорайоне Новые Ватутинки (поселение Десеновское). Там уже построили школу, детские сады, паркинг, а недавно открылась поликлиника. И мэр Москвы заявил, что Новые Ватутинки – прекрасный пример комплексной застройки. Теперь необходима реконструкция Калужского шоссе, чтобы жителям Москвы было удобно ездить в центр.

Открыт самый длинный из предусмотренных проектом реконструкции, почти километровый тоннель у пос. Газопровод. Тоннель входит в двухуровневую развязку, по нему пойдет основной ход Калужского шоссе, а пересекающие его потоки транспорта пойдут сверху по перекрытым участкам.

Также наверху, по боковым проездам, пойдут местные транспортные потоки и общественный транспорт. На значительной части реконструируемого участка расширена проезжая часть до четырех полос в каждом направлении, устроены боковые проезды.

Движение открывается по эстакаде длиной 320 м, которая соединяет обход дер. Сосенки, строящийся в рамках реконструкции, со старой трассой Калужского шоссе. Кроме того, открыто в полном объеме движение по эстакаде длинной 85 м около торгового комплекса IKEA.

В настоящее время в активной фазе находятся работы по строительству обхода дер. Сосенки длиной 4,5 км, эстакады на пересечении обхода и Воскресенского шоссе, двух разворотных тоннелей - для движения в область в районе пос. Дубровка и для движения в центр у дер. Мамыри, а также тоннеля, который обеспечит выезд на новую обходную трассу Калужского шоссе из дер. Сосенки.

Калужское шоссе на участке от МКАД до границ Москвы (20-49 км) является основной магистралью новых территорий города. До начала реконструкции шоссе имело 2 полосы движения в каждом направлении и не соответствовало требованиям комфорта и безопасности движения, предъявляемым к улично-дорожной сети Москвы.

Проект реконструкции предусматривает расширение Калужского шоссе до 4-5 полос движения в каждом направлении и организацию безопасного бессветофорного движения личного и общественного транспорта. Планируется, что пропускная способность шоссе увеличится на 20-25%.

В ходе реконструкции будут построены дублеры Калужского шоссе длиной 11,7 км в обход расположенных вдоль него населенных пунктов, что позволит улучшить экологическую обстановку и условия проживания местных жителей.

По окончании реконструкции Калужское шоссе будет соответствовать параметрам магистральной улицы общегородского значения первого класса.

I этап реконструкции охватывает головной участок Калужского шоссе длиной 8,2 км от существующего путепровода в районе ТЦ «Икея» до границ п. Сосенки включительно.

Адрес страницы: http://ostankino.mos.ru/news/detail/3750012.html

Управа Останкинского района города Москвы