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	по состоянию на 23.06.2016

	№
	Район
	Объем поступивших средств в 2015 году, (тыс.руб.)
	Стоимость работ в соответствии с Программой проведения работ (тыс.руб.)
	Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП)
	Адресный ориентир объекта
	Виды работ (мероприятия)
	Плановая дата завершения работ
	Фотоматериалы

	1
	Останкинский
	 
	2 130,0
	Благоустройство дворовой территории
	пр. Мира, д.97-Б.Мариьнская, д.8.10
	Устройство парковочных карманов, ремонт АБП, восстановление резинового покрытия, ремонт ограждений, ремонт газонов, ремонт спортивной плащадки
	25.08.2016г
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	3 127,3
	Благоустройство дворовой территории
	ул. Цандера, д.7
	Установка МАФ, реконструкция площадки для выгула собак, ремонт АБП, ремонт газонов, ремонт ограждений, устройство парковочных карманов
	25.08.2016г.
	 

	
	
	
	1 615,99
	Благоустройство дворовой территории
	Аргуновская , д.12
	Обустройство парковочных карманов
	25.08.2016г.
	 

	
	
	
	2 275,00
	Благоустройство дворовой территории
	Звездный б-р, д.1
	Установка МАФ,ремонт детской площадки, ремонт АБП, ремонт газонов, ремонт ограждений, устройство парковочных карманов, реконструкция контейнерной площадки
	25.08.2016г.
	 

	
	
	
	2 553,12
	Благоустройство дворовой территории
	ул. 1-ая Останкинская, д.21.21а
	Установка МАФ,ремонт детской площадки, ремонт АБП, ремонт газонов, ремонт ограждений
	25.08.2016г.
	 

	2
	
	
	1 869,20
	Благоустройство дворовой территории
	ул. Академика Королева, д.5
	Устройство резинового покрытия, ремонт ограждений, ремонт газонов, замена МАФ, ремонт детской площадки, реконструкция контейнерной площадки
	25.08.2016г.
	 

	 
	Итого Останкинский:
	13 415,3
	13 570,6
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